## Slide 1
RESISTANCE
SLUG
RESISTANCE
SLUG
RESISTANCE
SLUG
게임공학과 2012182008 김희승
2D게임 프로그래밍 1차 발표

## Slide 2
목차
01 > 게임 컨셉
02 > 게임 실행흐름
03 > 개발 범위 04 > 개발 일정
05 > 자체 평가

## Slide 3
01 > 게임 컨셉
복잡한 맵 X !! 달리고!! 쏘고!! 타고 !! 아이템을 먹자!!

## Slide 4
02 > 게임 실행흐름
전진한다
적을 향해 쏜다
아이템을 먹는다
탈것을 탄다

## Slide 5
02 > 게임 실행흐름
회피한다
근접공격
보스를 무찌른다
1. 스테이지 시작 시 전진해서 진행
2. 적과 대치 시 사격
3. 아이템과 탈것 활용
4. 보스 격파!!!
[ 레지스탕스 슬러그 ]

## Slide 6
03 > 개발 범위
내용 | 최소 범위 | 추가 범위
캐릭터 컨트롤 | 2방향(좌, 우)을 통해 이동 , 점프 기능 | 로프를 활용한 줄타기
게임주요 기능 | X키 입력 시 사격 , C키 입력 시 점프 탈것 탑승 기능 아이템에 따른 사격스킬 변경 | Z키 특수 스킬 발동, 근접 시 근접공격
맵 | 횡 스크롤 Stage 1 ~ 2 | 
난이도 | 스테이지 통과 시 적 체력과 개체 수 추가 (준 보스 1, 최종보스 1) 근접 몬스터 ) 빠르게 접근 | 
모델링 | 캐릭터 1종 , Stage 배경 1~3 , 총알 2~3종 , 탈 것 1종 몬스터 2~3종 , 준 보스 1~2종 , 최종보스 1종 등 | 
사운드 | 스킬 , 배경음, 기본공격, 피격, 보스 등장 등 5종 이상 | 
애니메이션 | 이동, 공격, 스킬 시전 , 점프 등 | 

## Slide 7
04 > 개발일정
일정 | 내용
1주차(9.28~10.4) | 리소스 수집 및 상세 기획서 작성
2주차(10.5~11) | 게임프레임웍(1), 캐릭터 조작(이동) 구현, Stage1 배경,타일 깔기
3주차(10.12~18) | 게임프레임웍(2), 캐릭터 조작(점프) 구현
4주차(10.19~25) | 중간고사 및 1차 버그테스트
5주차(10.26~11.01) | 1. 탈 것 구현 2. 1차 버그 테스트
6주차(11.02~8) | 몬스터 (이동) 구현, 스프라이트 제작 및 사운드 수집
7주차(11.9~15) | 캐릭터 조작(사격), 몬스터 공격 구현, 충돌처리, 횡스크롤 구현
8주차(11.16~22) | Stage1(준보스) 완성, 탈것 구현, 사운드 구현
9주차(11.23~29) | Stage2(최종보스) 완성, 특수 스킬 구현
10주차(11.30~12.6) | 최종 점검 및 릴리즈

## Slide 8
05> 자체 평가
평가항목 | 평가 (A:매우잘함,B:잘함,C:보통,D:못함,E:매우못함)
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | B
게임컨셉이 잘 표현되었는가? | A
게임 핵심 메카닉의 제시가 잘 되었는가? | A
게임 실행 흐름이 잘 표현되었는가? | A
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | B
개발 계획이 구체적이며 실행가능한가? | B

## Slide 9
감사합니다 
RESISTANCE
SLUG
RESISTANCE
SLUG
RESISTANCE
SLUG